Guía de exposición SD9 y SD13

# Diapositiva 34

Normas y marco aplicable

Guía actualizada para las posiciones reales 34–38 y 50. La tabla es para consultas; el guion es para exponer. Las cifras detalladas siguen en las notas del PPT.

| Concepto de la diapositiva | Qué es y cómo explicarlo al cliente |
| --- | --- |
| ISO/IEC 25010 | Organiza la calidad del producto: funcionamiento, respuesta, seguridad y otras características. Cada criterio se comprueba mediante pruebas. |
| ISO/IEC 25012 | Permite revisar que los datos estén completos, sean correctos y no se contradigan. La conciliación ayuda a detectar diferencias. |
| ISO/IEC/IEEE 29119 | Ordena cómo planificamos, ejecutamos y documentamos las pruebas. La evidencia permite revisar qué se comprobó y con qué resultado. |
| PMBOK | Guía la planificación, la gestión y el control de la calidad del proyecto; no certifica por sí solo el software. |
| WCAG 2.2 AA | Son criterios de accesibilidad. Combinamos herramientas automáticas y revisión manual para comprobar que las personas puedan utilizar la aplicación. |
| OWASP | Aporta referencias de seguridad para revisar el código y probar la aplicación funcionando. El análisis estático y el dinámico se complementan. |
| ISO 9001 | Aporta el marco de gestión de calidad y auditoría de los registros. No equivale a garantizar que el programa nunca falle. |
| CMMI-DEV N3 | Es una evaluación de madurez de procesos definidos y repetibles. No debe presentarse como una certificación ISO. |
| Sanidad y documentos | Los controles de alimentos y la documentación tributaria se traducen en registros, validaciones y pruebas de los procesos correspondientes. |
| Jornada y datos personales | Las rutas consideran restricciones de jornada; el acceso y el tratamiento de información personal requieren controles de protección. |
| GS1 y EDI | GS1 permite identificar productos, lugares y unidades logísticas con códigos comunes. EDI permite intercambiar documentos entre empresas. No son leyes. |
| Evidencia de cumplimiento | La referencia se acompaña con informes, conciliaciones, registros de ejecución o auditorías. Mencionar una norma no acredita su cumplimiento. |

## Guion para exponer

Las normas dan la calidad del producto y de los datos, pruebas documentadas, seguridad y accesibilidad. ISO 9001 aporta gestión y auditoría; CMMI, madurez del proceso. Separamos estos referentes de las obligaciones legales y de los estándares GS1 y EDI. Para ustedes, el cumplimiento se demostrará con informes y registros.

## Si el cliente pregunta

Si preguntan por una exigencia legal concreta, hay que consultar la disposición aplicable y su trazabilidad en la oferta. No atribuir al SD9 todo el detalle legal de la lámina anterior.

Base documental: SD9, tabla 9.2, p. 8, y §9.1.4. Las obligaciones se presentan por ámbito; GS1 y EDI se separan del marco legal.

# Diapositiva 35

Calidad del producto

| Concepto de la diapositiva | Qué es y cómo explicarlo al cliente |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | Son las condiciones con las que se evaluará la entrega. No son resultados que estemos declarando alcanzados. |
| Funcionalidad | Cada requisito ofertado debe tener una prueba aprobada antes de su hito. Desarrollarlo no basta para declararlo cumplido. |
| Desempeño | Se mide la respuesta de las transacciones críticas bajo la carga definida. Un promedio favorable no basta para acreditar el criterio. |
| Compatibilidad | Se verifica que las integraciones intercambien información correctamente y que los procesos completos funcionen entre componentes. |
| Usabilidad | Se comprueba el uso por perfil y en condiciones de trabajo reales, junto con la accesibilidad WCAG 2.2 AA. |
| Fiabilidad | Incluye continuidad y recuperación. La disponibilidad mensual y la protección de la ventana de despacho son criterios distintos. |
| Seguridad | No se acepta avanzar con hallazgos críticos o altos abiertos. Esto no equivale a afirmar que el riesgo será siempre nulo. |
| Mantenibilidad | La revisión del código y la cobertura de pruebas ayudan a controlar los cambios. La cobertura no garantiza que no existan errores. |
| Portabilidad y artefacto | Se promueve la misma versión de software validada entre ambientes. Así no se prueba una versión y se entrega otra. |
| Resultados del negocio | Se comprueban con medición en operación, en el momento previsto para cada resultado; una prueba técnica no los acredita todos. |

## Guion para exponer

En cuanto a la calidad del producto, comprobamos requisitos, respuesta bajo carga, integraciones y facilidad de uso. También revisamos seguridad, recuperación y calidad del código. A Producción pasa el mismo artefacto validado. Son criterios de aceptación, no resultados ya obtenidos: la continuidad del despacho se controla aparte de la disponibilidad mensual, y los resultados del negocio se verifican en operación cuando corresponde.

## Si el cliente pregunta

Si piden un umbral, consultar las notas de esta diapositiva y el protocolo. Las cifras siguen en la oferta: aquí se explica qué se controla, no se sustituyen las condiciones acordadas.

Base documental: SD9, tablas 9.1, p. 6; 9.3, p. 10; 9.8, p. 18. T17, §5, para la aceptación de resultados del caso.

# Diapositiva 36

Controles y aceptación

| Concepto de la diapositiva | Qué es y cómo explicarlo al cliente |
| --- | --- |
| Puertas y aceptación | Las puertas controlan el avance de un cambio. La aceptación contractual corresponde a Puelche y exige evidencia adicional de operación. |
| G0 y G1 | El cambio pasa por comprobaciones locales y revisión de otra persona antes de incorporarse al código compartido. |
| G2 y G3 | La integración continua revisa pruebas y calidad de código; antes de QA se controlan vulnerabilidades graves y regresiones de desempeño. |
| G4 | Antes de promover a preproducción se revisan regresión, seguridad de la aplicación y accesibilidad. |
| G5 y G6 | G5 habilita la entrada a Producción con pruebas, certificación y reversión. G6 supervisa el despliegue y revierte ante desviaciones. |
| Incidentes atribuibles | No deben quedar incidentes críticos o altos abiertos atribuibles a la solución al cierre de la marcha blanca. |
| Volumen real | Debe registrarse la totalidad del volumen real comprometido de la ola durante las últimas cuatro semanas, no solo una muestra. |
| Continuidad y respuesta | Entre 05:30 y 07:00 no debe haber caída. También deben cumplirse la disponibilidad y los tiempos de respuesta del protocolo. |
| Conciliación | No deben quedar diferencias pendientes de explicación. Una diferencia registrada sin resolver no equivale a conciliar. |
| Usuarios de la ola | Quienes usarán la solución en esa ola deben estar capacitados y certificados. No se refiere indistintamente a toda la organización. |
| Acta de la Contraparte | La aceptación requiere la firma de la Contraparte Técnica. Un acta no reemplaza una prueba fallida ni levanta un bloqueo. |
| Condiciones conjuntas | Todas deben cumplirse; una no compensa a otra. Iniciar la marcha blanca en Producción no significa que ya esté aceptada. |

## Guion para exponer

Las puertas controlan si un cambio puede avanzar: revisión por pares, pruebas, seguridad y reversión. Si falla un criterio bloqueante, se corrige y se verifica nuevamente. Entrar a Producción inicia la marcha blanca, por lo que no equivale a aceptarla. Finalmente, su cierre exige todas las condiciones del protocolo: incidentes atribuibles resueltos, volumen real, continuidad y respuesta, conciliación, usuarios certificados y acta a ustedes.

## Si el cliente pregunta

Si preguntan si una condición puede compensar a otra: no. El T17 exige su cumplimiento conjunto. El detalle numérico de disponibilidad y respuesta está en sus notas y en el protocolo.

Base documental: SD9, §9.2.1 y tabla 9.7, p. 16. T17, §4.3 y p. 12, condiciones del Art. 17.3.

# Diapositiva 37

Pruebas del código al terreno

| Concepto de la diapositiva | Qué es y cómo explicarlo al cliente |
| --- | --- |
| Desarrollo | Las pruebas unitarias y de componente comprueban reglas y partes del programa antes de conectarlas con el conjunto. |
| Contratos de API | Revisan los acuerdos entre componentes: información enviada, formato y respuesta esperada. Ayudan a detectar cambios incompatibles. |
| QA y regresión | QA es el ambiente de pruebas. La integración comprueba conexiones; la regresión revisa que un cambio no rompa funciones existentes. |
| Seguridad y accesibilidad | Se revisan vulnerabilidades y posibilidades de uso. DAST prueba seguridad con la aplicación funcionando, no solo leyendo su código. |
| Aceptación de usuario | Las personas que realizarán el trabajo prueban tareas representativas. La validación se documenta con la Contraparte Técnica. |
| Carga y estrés | Carga comprueba la demanda definida; estrés aumenta la exigencia para observar saturación y degradación controlada, sin perder transacciones. |
| Fallas y conectividad | Se provocan fallas y cortes para comprobar continuidad y sincronización. El escenario de un sitio y el de un terminal no son iguales. |
| Migración y reversión | Se comprueban el traslado y la conciliación de datos, además de la instalación y el retorno a una versión anterior si hace falta. |
| Intrusión independiente | Un tercero autorizado evalúa la seguridad antes de la entrada a Producción prevista. No sustituye los controles diarios del desarrollo. |
| Terreno | Se revisa el uso sin señal, con frío y guantes, lluvia, calor o una mano. Estas condiciones requieren pruebas físicas y operacionales. |
| Operación y recuperación | La marcha blanca mide indicadores con operación real. Los ejercicios de recuperación comprueban el restablecimiento del servicio y de sus datos. |
| Automatización y datos | Se automatizan comprobaciones repetibles y se conserva evidencia por caso y ambiente. Los datos reales usados en pruebas requieren anonimización verificada. |

## Guion para exponer

Probamos desde el código hasta el terreno: reglas, integraciones, regresión y aceptación de usuarios. En preproducción ensayamos carga, fallas, migración y reversión; en terreno, trabajo sin señal y condiciones físicas. La carga viene del dimensionamiento. Automatizamos lo repetible y programamos aparte las pruebas manuales. Cada caso deja evidencia y los datos reales usados en pruebas requieren anonimización verificada.

## Si el cliente pregunta

Si preguntan por la duración de la regresión: la estimación nocturna de las notas corresponde al bloque automatizado bajo supuestos de planificación. No incluye toda la campaña manual ni de terreno.

Base documental: SD9, tabla 9.8, p. 18; tabla 9.9 y §9.2.4, p. 20. T13, §§8.2–8.3, pp. 19–20.

# Diapositiva 38

Trazabilidad y mejora

| Concepto de la diapositiva | Qué es y cómo explicarlo al cliente |
| --- | --- |
| Trazabilidad completa | Permite seguir una necesidad desde lo pedido por Puelche hasta el requisito, el trabajo, la prueba y la aceptación. |
| Clientes afectados en menos de dos horas | El ejemplo exige identificar a los clientes afectados por un lote. No significa retirar físicamente toda la mercadería en ese tiempo. |
| RF-09.01 y M9 | RF-09.01 identifica el requisito de trazabilidad; M9 es el módulo de calidad y trazabilidad que participa en su cumplimiento. |
| EDT y paquete 3.4.4 | La EDT divide el proyecto en trabajos controlables. El paquete 3.4.4 ubica el trabajo de cadena de frío y retiro. |
| Simulacro de retiro | Ensaya la identificación de afectados con un lote y deja evidencia del resultado y del tiempo medido. |
| Código e identificador | La solicitud de fusión registra qué requisito atiende el cambio. Así se puede relacionar lo construido con la necesidad original. |
| Digest e imagen firmada | El digest es la huella de la versión exacta del software; la firma permite comprobar su origen e integridad. |
| Acta H7 | Registra la aceptación del cierre de marcha blanca de la Etapa 1. No acepta anticipadamente resultados que se medirán después. |
| PDCA | Planificar identifica causa y responsable; hacer aplica la corrección; verificar repite el criterio; actuar cierra o ajusta con evidencia. |
| Control y causa raíz | Los diagramas de control muestran variaciones en el tiempo. Pareto ayuda a priorizar problemas; causa raíz busca por qué ocurren. |
| Prevención | Es preparar procesos y controles para reducir la aparición de errores. Su programación no es una promesa de ausencia de fallas. |
| Evaluación | Es revisar, probar y documentar el cumplimiento. El esfuerzo de prevención y evaluación no representa por sí solo el costo integral de calidad. |

## Guion para exponer

Seguimos cada necesidad hasta el requisito, el trabajo, la prueba y la aceptación. El identificador del requisito vincula el código y el digest identifica la versión desplegada. Si hay desviaciones, analizamos la causa, corregimos y verificamos con el mismo criterio. El esfuerzo de calidad incluye prevención y evaluación; no representa por sí solo el costo de todas las fallas.

## Si el cliente pregunta

Si preguntan por las horas retiradas de la lámina: corresponden a conformidad programada, obtenida de paquetes y roles de prevención y evaluación. No son el costo integral de calidad. Consultar notas y tabla 9.6.

Base documental: SD9, tabla 9.6, p. 14, y §§9.2.5–9.2.6, figuras 9.6–9.8. T17, §5, p. 12, para el alcance del ejemplo.

# Diapositiva 50

Innovaciones con evaluación

| Concepto de la diapositiva | Qué es y cómo explicarlo al cliente |
| --- | --- |
| Seguimiento posentrega | Agrega seguimiento al vencimiento en el local. El preventista recibe avisos, confirma el riesgo y aplica acciones autorizadas; se evalúan acierto y vencimiento frente a la base. |
| Reproducción de incidentes | Reúne evidencia protegida para reconstruir una falla de terreno en pruebas. Se compara el tiempo hasta reproducir la causa en casos equivalentes. |
| Vida útil por historia térmica | Usa temperatura y tiempo para apoyar a Calidad. La estimación se valida por familia y no amplía la fecha impresa ni elimina bloqueos térmicos. |
| Pago ligado al costo de servir | Propone un tramo variable condicionado a la mejora del costo comparable y al servicio. Finanzas debe poder reproducir el cálculo. |
| OTIF y comparación | OTIF mide entregas completas y a tiempo. Una reducción aparente del costo no cuenta si se degrada el servicio o cambia indebidamente la referencia. |
| Hoja del almacenero | Devuelve información de sus compras en el terminal del preventista, sin exigir dispositivo ni internet al local. La copia solicitada se entrega por Reparto posteriormente. |
| Cómo se evalúan | Se revisan acierto, diagnóstico, concordancia con Calidad, costo comparable y servicio, y comprensión y cobertura de la hoja. Cada indicador tiene condiciones y momento. |
| Metas y resultados | Las metas se mantienen en la oferta, pero no son beneficios ya demostrados. La medición debe distinguir la habilitación de una innovación del ahorro posterior. |

## Guion para exponer

Proponemos seguimiento del vencimiento posentrega, reproducción de incidentes y estimación de vida útil por historia térmica. Esta última se valida por familia y no amplía la fecha impresa. El tramo variable del pago depende del costo comparable y del servicio. La hoja del almacenero se muestra en el terminal del preventista o se entrega impresa a solicitud. Cada innovación tiene indicadores: sus metas siguen en la oferta, pero no son beneficios ya demostrados.

## Si el cliente pregunta

Si preguntan de dónde sale un porcentaje: es la meta de diseño ofertada, no una medición previa. Consultar el indicador, su línea base y su momento de verificación en las notas; no inventar un cálculo que la justifique.

Base documental: SD13, tablas 13.5, p. 15; 13.10, p. 23; 13.15, p. 32; 13.21, p. 40; 13.26, p. 47. T19, fichas 1–5.